Красноярский край

Балахтинский район

Администрация Кожановского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 декабря 2020г. | №313 |
| --- | --- |

О внесении изменений в постановление от 04.10.2017 №63 «Об утверждении  муниципальной программы «Формирование комфортной  городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы на территории Кожановского сельсовета Балахтинского района Красноярского края»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 №106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", в соответствии со ст.7  Устава Кожановского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- В постановление от 04.10.2017 №63 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной  городской (сельской) среды» на 2018-2024 годы на территории Кожановского сельсовета Балахтинского района Красноярского края» внести следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к данному постановлению.

2. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя главы Кожановского сельсовета.

3. Опубликовать Постановление в газете "Кожановский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Кожановского сельсовета.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Кожановский вестник».

| Глава сельсовета | О.А. Боровикова |
| --- | --- |

Приложение к постановлению от 28.12.20г..№313

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской (сельской)  среды» на 2018-2024 годы на территории Кожановского сельсовета Балахтинского района

Красноярского края (далее – Программа)

(наименование населенного пункта численностью свыше 1000 человек наименование муниципального образования)

| Ответственный исполнитель | Глава сельсовета Боровикова Ольга Александровна |
| --- | --- |
| Участники Программы | МКД, жители поселения |
| Цели Программы | Создание наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения |
| Задачи Программы | Обеспечение формирования единого облика муниципального образования обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| Показатели Программы |  |
| Срок реализации Программы | 2018-2024 годы 1 этап: 2018-2019 годы 2 этап: 2020-2021 годы 3 этап 2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Всего на реализацию подпрограммы в 2018-2024 годы — 1 906, 45 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет 798,95001 тыс. руб. краевой бюджет 1 041,14999 тыс. руб. местный бюджет 30,184 тыс. руб. иные источники 36,166 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |

2. Приоритеты

политики формирования комфортной городской (сельской) среды в целях благоустройства территорий городских округов (поселений)

Формирование комфортной городской (сельской) среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды.

Принцип 1. Общественное участие. Общественные комиссии, создаются органами местного самоуправления, которые контролируют программу, согласуют отчеты, принимают работы,  в их состав включаются представители политических и общественных партий и движений. Обязательное общественное обсуждение, утверждение муниципальных программ, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. Обязательное обсуждение местных правил благоустройства. Свободное право предложения объектов для включения в программы. Подробное информирование  обо всех этапах программы.

Принцип 2. Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2024 годы во всех муниципалитетах с численностью более 1000 человек. Проведение инвентаризации объектов (земельных участков) частной собственности, общественных территорий. Формирование графика благоустройства: дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

Принцип 3. Все начинается с дворов. Двор включается в программу только по инициативе жителей. Условием включения в программу является софинансирование собственников – 2% от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт проездов, освещение, скамейки, урны).

При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп.

Принцип 4. Создание общественного пространства. По выбору жителей. Формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон.

Принцип 5. Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. Организация и проведение мероприятий для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.)

Принцип 6. Личная ответственность. За программу отвечает глава муниципального образования. Собственник (арендатор) несет ответственность за содержание недвижимости (земельного участка), прилегающей  территории.

Принцип 7. Привлечение местных производителей для выполнения работ по благоустройству. Формирование взаимодействия с представителями малого и среднего бизнеса на территории муниципального образования, развитее конкуренции.

Принцип 8. Применение лучших практик благоустройства. Привлечение молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн – проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

3. Характеристика нормативного правового  регулирования реализации органами местного самоуправления вопросов местного значения и

текущего состояния сферы благоустройства

3.1. Общая характеристика

3.1.1. Численность 1537 человек, в том числе по возрасту:

45 % от 55 лет и старше;

14 % от 40 до 55 лет;

14 % от 30 до 40  лет;

11 % от 20 до 30 лет;

1 % от 18 до 20 лет;

7 % от 10 до 18 лет;

7 % от  3 до 10 лет;

1 % от 1 до 3 лет.

3.1.2.Стратегия социально – экономического развития: находится в стадии разработки. Программа социально-экономического развития Кожановского сельсовета Балахтинского района Красноярского края на 2013-2020 годы утверждена решением Кожановского сельского Совета депутатов от 22.02.2013г. №25-1р.

3.1.3. Генеральный план с.Кожаны Балахтинского района Красноярского края: утвержден решением Балахтинского районного Совета депутатов от 21.12.2012г №20-263р.

3.1.4. Правила землепользования и застройки сельского поселения Кожановский сельсовет: утверждены   решением Балахтинского районного Совета депутатов от 26.06.2013г №15-160р.

3.1.5. Правила благоустройства: утверждены Решением депутатов Кожановского сельского Совета 25.12.2019г. №37-125р.

3.2. Показатели оценки  состояние сферы благоустройства

| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые территории многоквартирных домов |
| 1. Количество многоквартирных домов | ед. | 7 |
| 2. Количество многоквартирных домов включенных в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | ед. | 7 |
| 3. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками (минимальный перечень) | ед. | 2 |
|  | кв.м. | 7640 |
| 4. Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - твердым покрытием, освещением, урнами, лавочками, озеленением, детской, спортивной площадкой, автопарковкой иными элементами благоустройства (дополнительный перечень) | ед. | 0 |
|  | кв.м. | 0 |
| 5. Количество, площадь и доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов (по минимальному и дополнительному перечню) от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 2 |
|  | кв.м | 7640 |
|  | % | 28,57 |
| 6. Количество, площадь и доля дворовых территорий многоквартирных домов, которые необходимо благоустроить по минимальному перечню от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов | ед | 5 |
|  | кв.м | 19096 |
|  | % | 71,43 |
| Территории общего пользования соответствующего функционального назначения (общественные территории) |
| 1. Количество и площадь общественных территорий соответствующего функционального назначения всего, из них: | ед | 2 |
|  | кв.м | 3800 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные | ед/кв.м | 2/3800 |
| 2. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения благоустроенных от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 0 |
|  | кв.м | 0 |
|  | % | 0 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные |  | 0 |
| 3. Количество, площадь и доля общественных территорий соответствующего функционального назначения нуждающихся в благоустройстве от общего количества общественных территорий всего, из них: | ед | 2 |
|  | кв.м | 3800 |
|  | % | 100 |
| площадь | ед/кв.м |  |
| парк | ед/кв.м |  |
| сквер | ед/кв.м |  |
| набережная | ед/кв.м |  |
| иные | ед/кв.м | 2/3800 |
| 4. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя | кв.м | 0 |
| 5. Иные показатели: озеленение; освещение; твердое покрытие дорог и т.д. |  |  |

3.3. Не удовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха во дворах, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территорий функционального назначения системно не благоустраиваются.

Анализ обеспеченности дворовых территорий элементами внешнего благоустройства показал, что уровень их комфортности не отвечает требованиям жителей. Комфортность проживания в многоквартирных домах определяется уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной сети, устройства газонов и цветников, озеленения, освещения территории двора, размещения малых архитектурных форм, организации детских спортивно-игровых площадок, упорядочения площадок индивидуального транспорта, организации площадок для выгула домашних животных, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

С целью существенных изменений данной ситуации с 2011 года администрацией Кожановского сельсовета проводятся конкурсы по благоустройству территории, также  администрация участвует в краевых конкурсах: «Жители за чистоту и благоустройство», «Берег Енисея». Это позволило улучшить состояние уличного освещения, установить детскую игровую площадку, уличные тренажеры, возвести уличную волейбольную площадку и площадку для игры в городки.

Население привлекается к работам по благоустройству на придомовых территориях, общественных пространств,  проводятся субботники, иные мероприятия.

4. Цели и задачи муниципальной Программы

В целях создания наиболее благоприятных и комфортных условий жизнедеятельности населения планируется решать следующие задачи.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования.

5. Ожидаемые результаты Программы

Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования.

Показатели (индикаторы) результативности Программы приведены в приложении                  № 10 к Программе.

6. Мероприятия Программы

Система мероприятий Программы включает в себя следующие мероприятия соответствующие поставленным задачам, согласно приложению № 1 к Программе.

Задача 1. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.

Мероприятие 1. Применение правил благоустройства, утвержденных  органом местного самоуправления  от 31.08.2017г. №21-60р - по результатам публичных слушаний.

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов приведены в соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04. 2017 № 711/пр и утверждены решением Кожановского сельского Совета депутатов от 31.08.2017г. №21-60р на основании публичных слушаний.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания.

Порядок организации и проведения публичных слушаний определен  уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и предусматривает заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

Публичные слушания проведены 7 августа 2017 года в период с 14.00 час. по 16.00 час.

В публичных слушаниях приняли участие 15 чел., что составляет 1% от общего количества жителей в муниципальном образовании.

Мероприятие 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн- проектов)  при  благоустройстве  дворов и общественных пространств.

Концепцию благоустройства для каждой территории рекомендуется создавать с учетом потребностей и запросов жителей и других участников деятельности по благоустройству и при их непосредственном участии на всех этапах создания концепции.

В концепции отражается настоящее и будущее территории:

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

На краевом уровне по результатам конкурса формируется база лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественных территорий, которой можно пользоваться.

Мероприятие 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства

# Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170.

# Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

# Состав административной комиссии утвержден решением Кожановского сельского Совета депутатов от 27.10.2019г. №34-117р.

# Анализ работы административной комиссии в период с 2014 по 2019 года показал следующее: результат работы административной комиссии - удовлетворительно.

Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.

Для решения задачи 2 были разработаны, утверждены а так же внесены изменения в отдельные акты с 2017 по 2019 год муниципальные нормативные правовые акты по вопросам реализации Программы:.

Порядок формирования общественной комиссии по развитию городской (сельской) среды утвержден постановлением от 25.11.2020 №290;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу утвержден постановлением от 28.07.2017 №52 ;

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта утвержден постановлением от 28.07.2017 №51.

Мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий.

В целях благоустройства дворовых территорий сформирован ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах исходя из минимального перечня работ по благоустройству, согласно приложению № 2 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечение бюджетных средств в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный перечень работ.

Минимальный перечень включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

установку скамеек;

установку урн для мусора.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают финансовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории и трудовое участие.

Очередность благоустройства определяется  в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ в муниципальной программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края.

Предложения, заинтересованные лица направляют в порядке, установленном постановлением главы муниципального образования от 28.07.2017г. №52 «О порядке представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу».

Предложения об участии в муниципальной программе приняты на общем собрании собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Инициативным жителям оказано содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Ранжированный адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве рассмотрен и согласован решением общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды от 08.11.2019г. №1.

Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном такой комиссией.

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решение о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные данной программой, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном такой комиссией.

При наделение правами (полномочиями) на осуществление функций заказчика работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы, включая отбор подрядной организации, Администрацию Кожановского сельсовета, установить предельную дату заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

При необходимости при реализации программы предусмотреть мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Федерации.

Мероприятие 2.2. Благоустройство общественных пространств.

В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края.

Очередность благоустройства общественных пространств определяется ежегодно по этапам с учетом мнения граждан во исполнение постановления главы муниципального образования от 28.07.2017г. №51 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования населенного пункта».

Муниципальное образование имеет право исключать из адресного перечня общественной территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в соответствии с генеральным планом поселения, при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня общественных территорий межведомственной комиссией, в порядке, установленном такой комиссией.

При наделение правами (полномочиями) на осуществление функций заказчика работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы формирования современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы, включая отбор подрядной организации, Администрацию Кожановского сельсовета, установить предельную дату заключения соглашения по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ и услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования

7. Ресурсное обеспечение программы

7.1. Средства на финансирование в 2018 - 2024 годах мероприятий Программы предоставляются в порядке установленном Правительством края в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период на выполнение следующих мероприятий и задач

Задача 1.

Мероприятие 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий).

Задача 2.

Мероприятие 2.1.  Благоустройство дворовых территорий.

Мероприятие 2.2.  Благоустройство общественных пространств.

7.2. Ресурсное обеспечение программы по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов приведено в приложении № 4 к Программе.

8. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

8.1. Организация управления реализацией Программы осуществляется созданной на территории муниципального образования общественной комиссией по развитию городской (сельской) среды.

8.2. В целях информационно-аналитического обеспечения управления реализацией Программы осуществляется наполнение информация о ходе реализации Программы:

на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» (при наличии);

в государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

8.3. Участники Программы МКД, жители поселения предоставляют ответственному исполнителю отчеты по форме согласно приложению № 5:

ежеквартальный в срок до 3 числа месяца следующего за отчетным;

годовой в срок до  10 января года следующего за отчетным.

8.4. Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

Приложение №1

к муниципальной программе«Формирование комфортной городской (сельской)  среды»

на 2018-2024 годы в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской (сельской)  среды» на 2018-2024 годы на территории Кожановского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

(наименование городского округа, поселения)

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность) | Срок | Ожидаемый результат (краткое описание) | Показатель результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Задача 1.Обеспечение формирования единого облика муниципального образования |
| 1.1. Применение правил благоустройства, утвержденных органом местного самоуправления от 31.08.2017г. №21-60р - по результатам публичных слушаний |  | 2018 | 2018 |  | Определение и закрепление лиц ответственных за содержанием объектов благоустройства по этапам в процентах от общего количества объектов благоустройства в муниципальном образовании: 1 этап – 20%; 2- этап – 30%; 3- этап - 50% |
| 1.2. Реализация комплексных проектов благоустройства с привлечением собственников земельных участков, находящихся в непосредственной близости от территории комплексных проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон |  | 2018 | 2024 |  | Комплексных проектов: 1 этап – 1 проект; 2- этап – 2 проекта; 3- этап - 3 проекта. |
| 1.3. Применение лучших практик (проектов, дизайн-проектов) благоустройства дворов и общественных территорий |  | 2018 | 2024 |  | Создание не менее 1-ой концепции благоустройства дворов и общественных территории, ежегодно Не менее двух лучших проектов (дизайн-проект) благоустройства дворов и общественной территории из краевой базы данных, ежегодно |
| 1.4. Обеспечение системной работы административной комиссии, рассматривающей дела о нарушении правил благоустройства |  | 2018 | 2024 | Активизация деятельности административной комиссии | Не менее 12 решений (протоколов) административной комиссии по вопросам соблюдения правил благоустройства 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| 1.5. Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий) |  | 2018 | 2024 |  |  |
| 1.6. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории |
| 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. |  | 2018 | 2024 |  | Решения общественной комиссии об утверждении актуального ранжированного перечня дворовых территорий (протокол). Ранжированный адресный перечень дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве исходя из поступления предложений от заинтересованных лиц приведен в приложении № 2 к Программе |
| 2.1.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта дворовых территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния |  | 2018 | 2024 |  | Паспорт дворовой территории от общего количества дворовых территорий по этапам 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% по форме согласно приложению № 6 :к Программе |
| 2.1.2. Организация подачи и сбор предложений заинтересованных лиц о благоустройстве дворовых территорий |  | 2018 | 2024 |  | Количество и доля предложений, поступивших от заинтересованных лиц о финансовом участии при благоустройстве дворовых территорий, ежегодно не менее 13% от общего количества дворов нуждающихся в благоустройстве |
| 2.1.3. Оказание содействия инициативным жителям в проведении собраний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ |  | 2018 | 2024 |  | Разработка (обеспечение) инициативных жителей методическими рекомендациями «Как мой двор включить в программу». Протоколы собраний собственников помещений в многоквартирном доме, оформленные согласно Жилищному кодексу РФ |
| 2.1.4. Формирование земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства |  | 2018 | 2024 |  | Кадастровый учет земельного участка на котором расположен многоквартирный дом с озеленением и элементами благоустройства по этапам 1 этап – 20 %; 2- этап - 30% 3- этап - 50% Передача в общедолевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме |
| 2.1.5. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.2.Благоустройство общественных пространств |  | 2018 | 2024 |  | Адресный перечень всех общественных территорий приведен в приложение № 3 к Программе |
| 2.2.1. Формирование (уточнение, корректировка) паспорта общественных территорий на основании данных о проведении инвентаризации дворовых территорий с учетом их физического состояния по графику |  | 2018 | 2024 |  | Паспорт общественного пространства по форме согласно приложению № 7 к Программе 1 этап – 20%; 2- этап - 30% 3- этап - 50% |
| 2.2.3. Определение наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования подлежащей благоустройству в порядке, установленном органом местного самоуправления |  | 2018 | 2024 |  | Решение общественной комиссии об утверждении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования (протокол). |
| 2.2.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  | 2018 | 2024 |  | Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по форме согласно приложению № 8 к Программе |
| 2.3.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | 2018 | 2019 |  | Количество сходов 1, собраний 5; |
| 2.3.2. Заключение соглашений с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-лями о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет средств указанных лиц и находящихся в их собственности (пользовании) |  | 2018 | 2024 |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |
| 2.3.3. Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2.4. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  | 2018 | 2024 |  |  |
| 2.4.1.Разъяснительная работа о принципах благоустройства (личная ответственность) |  | 2018 | 2019 |  | Количество сходов 1, собраний 2; |
| 2.4.2. Проведение инвентаризации индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения |  | 2018 | 2018 |  | Паспорт дворовой территории индивидуальных домов и земельных участков по форме согласно приложению № 9 к программе |
| 2.4.3. Заключение соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации. |  | 2018 | 2020 |  | Количество заключенных соглашений: 1 этап – 30%; 2- этап - 70% |
| 2.4.4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |
| Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| 3.1. Проведение опроса граждан о выборе территории общего пользования для благоустройства |  | 2018 | 2020 | Выявление реальных потребностей различных групп населения. |  |
| 3.2. Организация обсуждения и выработки концепций благоустройства территории общего пользования |  | 2018 | 2024 |  |  |
| 3.3. Привлечение жителей: - к посадке зеленых насаждение; - уборке несанкционированных свалок и т.д. |  | 2018 | 2024 |  | Проведение субботников, не менее 2-ух, ежегодно Привлечение к мероприятиям не менее 25% от общего количества жителей, ежегодно |
| 3.4.Участие в краевых мероприятиях, направленных на повышение активности участия граждан в решении вопросов местного значения |  | 2018 | 2024 |  | Формирование и направление заявки на участие в конкурсах, ежегодно, не менее 1-ой заявки |
| 3..4.Иные мероприятия |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

Ранжированный адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Площадь жилых и нежилых помещений, кв. м | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | Дата поступления предложений заинтересованных лиц в орган местного самоуправления об участии в выполнении работ по благоустройству дворовой территории | Финансовое участие, тыс. руб. | Виды трудового участия <*> | Наименование управляющей организации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Стоимость работ по благоустройству, всего, тыс. руб. | В том числе минимальный перечень работ по благоустройству |  |  |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб. | доля финансового участия по минимальному перечню работ, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 2019 |
| 1 | 662355 Красноярский край Балахтинский район с.Кожаны мкр.№1 д.14 | 6112,5 | №02/2018 от 15.10.2018 | 02.11.2018 | 876,45 | 876,45 | 2,193817 | Уборка придомовой территории, проведение субботников, разбивка клумб, предоставление техники | ТСН «МКД-14» |
|  | 2020 |
| 2 | 662355 Красноярский край Балахтинский район с.Кожаны мкр.№1 д.13 | 7045,5 | №1 от 30.10.2019 | 06.11.2019 | 1000,03 | 1000,03 | 2,0 | Уборка придомовой территории, проведение субботников, разбивка клумб, предоставление техники | ТСН «МКД-13» |
|  | 2021 |
| 3 | 662355 Красноярский край Балахтинский район с.Кожаны мкр.№1 д.12 | 5250,60 | 02.11.2020 №2/2020 | 12.11.2020 | 939,14280 | 939,14280 | 2,0 | Уборка придомовой территории, проведение субботников, разбивка клумб | ТСН «МКД-12» |
|  | 2022-2024 |
| 4 | 662355 Красноярский край Балахтинский район с.Кожаны мкр.№1 д.15 | 1973.8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 662355 Красноярский край Балахтинский район с.Кожаны мкр.№1 д.17 | 4466,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 662355 Красноярский край Балахтинский район с.Кожаны мкр.№1 д.30 | 7342,7 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

<*> Виды трудового участия:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

предоставление строительных материалов, техники и т.д.

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________

(подпись)                                                             (расшифровка подписи)

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

Адресный перечень общественных территорий муниципального образования, нуждающихся в благоустройстве

| № п/п | Адрес общественной территории | Кадастро-вый номер земельного участка | Общая площадь обществен-ной территории | Наличие урн на обществен-ной территории | Наличие освещения на обществен-ной территории | Наличие лавок на обществен-ной территории | Наличие малых архитек-турных форм на обществен-ной территории | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципаль-ного образования (муниципаль-ного района/ городского округа/ сельского поселения) | тип населен-ного пункта | Наимено-вание населен-ного пункта | Физическое расположение общественной территории, адрес | Наименование общественной территории | Назначе-ние |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________

(подпись)                                                                         (расшифровка подписи)

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

Состав и ресурсное обеспечение муниципальной программы  по источникам финансирования и классификации расходов бюджетов

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия, источник финансирования | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик координатор, участник | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБЦ | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. | Программа, всего: | Ответственный исполнитель: Соисполнитель: |  |  |  |  |  | 876,45 | 1030,0 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 798,95001 | 0 |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 42,04999 | 999,1 |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 35,45 | 30,9 |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, всего: |  |  |  |  |  |  | 876,45 | 1030,0 |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 798,95001 | 0 |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  | 42,04999 | 999,1 |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  | 35,45 | 30,9 |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Благоустройство общественных пространств, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - средства финансового участия заинтересованных лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Обеспечение надлежащего состояния и эксплуатации элементов благоустройства на территории муниципального образования (организация уборки мусора, освещения, озеленения общественных территорий), всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИНЫЕ, всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель муниципального образования 	_________             ________________________

Подпись		фамилия, имя, отчество

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

Отчет

об использовании субсидии бюджетам  муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ  формирование современной городской среды и результатах ее реализации

Кожановский сельсовет Балахтинского района Красноярского края

(наименование муниципального образования)

за 4 квартал 2019 года

(по кварталам, нарастающим итогом)

| № п/п | Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета и (или) средств заинтересованных лиц, % | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ, тыс.рублей | Примечание<1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: |  | 876,5 |  | 876,5 | 876,5 | 876,5 | 876,5 |  |
| 2 | 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов<2>, в том числе: | тыс.руб | 876,5 |  | 876,5 | 876,5 | 876,5 | 876,5 | Асфальтирование, установка скамеек и урн, замена светильников |
| 3 | средства федерального бюджета | тыс.руб. | 799,0 | х | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 |  |
| 4 | средства краевого бюджета | тыс.руб. | 42,0 | х | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |
| 5 | средства местного бюджета | тыс.руб. | 17,0 | 1,94 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| 6 | средства финансового участия заинтересованных лиц: | тыс.руб. | 18,5 | 2,11 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
| 6.1 | в том числе: по минимальному перечню работ; | тыс.руб. | 18,5 | 2,11 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
| 6.2 | по дополнительному перечню работ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | размер экономии, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | средства федерального бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| 9 | средства краевого бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| 10 | средства местного бюджета | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | средства финансового участия заинтересованных лиц: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | в том числе: по минимальному перечню работ; | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | по дополнительному перечню работ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 1.2. На благоустройство общественных территорий 2, в том числе: | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | средства федерального бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| 14 | средства краевого бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| 15 | средства местного бюджета | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Размер экономии, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | средства федерального бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| 18 | средства краевого бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| 19 | средства местного бюджета | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВСЕГО на субсидию бюджетам муниципальных образований края2, в том числе: | тыс.руб | 876,5 |  | 876,5 | 876,5 | 876,5 | 876,5 |  |
| 21 | средства федерального бюджета | тыс.руб. | 799,0 | х | 799,0 | 799,0 | 799,0 | 799,0 |  |
| 22 | средства краевого бюджета | тыс.руб. | 42,0 | х | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 42,0 |  |
| 23 | средства местного бюджета | тыс.руб. | 17,0 | 1,94 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |
| 24 | средства финансового участия заинтересованных лиц: | тыс.руб. | 18,5 | 2,11 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
| 24.1 | в том числе: по минимальному перечню работ; | тыс.руб. | 18,5 | 2,11 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |  |
| 24.2 | по дополнительному перечню работ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВСЕГО Размер экономии, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | средства федерального бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| 27 | средства краевого бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| 28 | средства местного бюджета | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | средства финансового участия заинтересованных лиц: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | в том числе: по минимальному перечню работ; | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.2 | по дополнительному перечню работ | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | II. Результат от реализации подпрограммного мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе | ед. | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 32 | уложено асфальтового полотна | тыс.кв.м. | 0,64 |  | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |  |
| 33 | установлено (отремонтировано) светоточек | ед. | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 34 | установлено скамеек | ед. | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 35 | установлено урн для мусора | ед. | 8 |  | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 36 | оборудовано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | оборудовано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: | тыс.кв.м | 3,73 |  | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 |  |
| 39.1 | площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Площадь благоустроенных общественных территорий, в том числе: | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | парков (скверов, бульваров) | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | набережных | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | городских площадей | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | кладбищ | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | территорий возле общественных зданий | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | территорий вокруг памятников | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | мест для купания (пляжа) | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | муниципальные рынки | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Уличное освещение | км сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Установка памятников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

К отчету прикладываются следующие документы:

- копии актов выполненных работ, акты приемки-сдачи, товарные накладные – для поставки товаров;

- копии документов, подтверждающих оплату выполненных работ.

Глава муниципального образования  						__________________   		___________________

Руководитель финансового органа муниципального образования		__________________			___________________

Отчет

об использовании субсидии бюджетам  муниципальных образований Красноярского края на софинансирование муниципальных программ  формирование современной городской среды и результатах ее реализации

Кожановский сельсовет Балахтинского района Красноярского края

(наименование муниципального образования)

За 4 квартал 2020 года

(по кварталам, нарастающим итогом)

| Показатели по целям субсидии | Единица измерения | По договору (муниципальному контракту) | Доля средств местного бюджета и (или) средств заинтересованных лиц, % | Объем выполненных работ | Оплата выполненных работ, тыс.рублей | Примечание<1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе за отчетный период | всего | в том числе за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Источники финансирования работ по направлениям использования: | тыс.руб. | 885,800 | 3% | 885,800 | 885,800 | 885,800 | 885,800 |  |
| 1.1. На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов<2>, в том числе: | тыс.руб | 885,800 | 3% | 885,800 | 885,800 | 885,800 | 885,800 | Благоустроен 1 двор: заасфальтирован дворовой проезд 895,56м.кв.; установлено 8 урн |
| средства федерального бюджета | тыс.руб. | 0 | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс.руб. | 859,226 | х | 859,226 | 859,226 | 859,226 | 859,226 |  |
| средства местного бюджета | тыс.руб. | 8,858 | 1% | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: по минимальному перечню работ; по дополнительному перечню работ | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. | 17,716 17,716 | 2% 2% | 17,716 17,716 | 17,716 17,716 | 17,716 17,716 | 17,716 17,716 |  |
| размер экономии, в том числе: | тыс.руб. | 144,200 | 3% | 144,200 | 144,200 | 144,200 | 144,200 | Расширен подьездной путь к дому №13: заасфальтирована S 135,6 м.кв. |
| средства федерального бюджета | тыс.руб. | 0 | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс.руб. | 139,874 | х | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 |  |
| средства местного бюджета | тыс.руб. | 4,326 | 3% | 4,326 | 4,326 | 4,326 | 4,326 |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: по минимальному перечню работ; по дополнительному перечню работ | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. На благоустройство общественных территорий 2 , в том числе: | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер экономии, в том числе: | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс.руб. |  | х |  |  |  |  |  |
| средства местного бюджета | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО на субсидию бюджетам муниципальных образований края 2, в том числе: | тыс. руб. | 885,800 | 3% | 885,800 | 885,800 | 885,800 | 885,800 |  |
| средства федерального бюджета | тыс.руб. | 0 | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс.руб. | 859,226 | х | 859,226 | 859,226 | 859,226 | 859,226 |  |
| средства местного бюджета | тыс.руб. | 8,858 | 1% | 8,858 | 8,858 | 8,858 | 8,858 |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: по минимальному перечню работ; по дополнительному перечню работ | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. | 17,716 17,716 | 2% 2% | 17,716 17,716 | 17,716 17,716 | 17,716 17,716 | 17,716 17,716 |  |
| ВСЕГО Размер экономии, в том числе: | тыс.руб. | 144,200 | 3% | 144,200 | 144,200 | 144,200 | 144,200 |  |
| средства федерального бюджета | тыс.руб. | 0 | х |  |  |  |  |  |
| средства краевого бюджета | тыс.руб. | 139,874 | х | 139,874 | 139,874 | 139,874 | 139,874 |  |
| средства местного бюджета | тыс.руб. | 4,326 | 3% | 4,326 | 4,326 | 4,326 | 4,326 |  |
| средства финансового участия заинтересованных лиц: в том числе: по минимальному перечню работ; по дополнительному перечню работ | тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Результат от реализации подпрограммного мероприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий, в том числе | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| уложено асфальтового полотна | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено (отремонтировано) светоточек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено скамеек | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| установлено урн для мусора | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано детских площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудовано спортивных площадок | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий, в том числе: площадь благоустроенных дворовых территорий с привлечением студенческих отрядов | тыс.кв.м тыс.кв.м |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество благоустроенных общественных территорий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, в том числе: | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| парков (скверов, бульваров) | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| набережных | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| городских площадей | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| кладбищ | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий возле общественных зданий | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| территорий вокруг памятников | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| мест для купания (пляжа) | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальные рынки | тыс.кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство пустырей | га |  |  |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение | км сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка памятников | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

<1>   В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.

<2>   К годовому отчету прикладываются следующие документы:

выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период.

Копии представляемых документов должны быть заверены главой муниципального образования Красноярского края или лицом, уполномоченным главой муниципального образования Красноярского края на данные действия.

Глава муниципального образования ___________________

(подпись)             	       (ФИО)

Руководитель финансового органа

муниципального образования       _________________  _________________________(подпись)            			 (ФИО)

М.П.

## Приложение № 6

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 01.12.2018

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома* | 662355 Красноярский край Балахтинский район с.Кожаны мкр.№1 дом14 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* | 24:03:3501009:35 |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 221 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 3725 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** | Не благоустроенная |

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | Да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 8 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Уд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | Да |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | Да |  |
|  | Количество | ед. | 8 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | Нет |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | Да |  |
|  | Количество | ед. | 8 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
|  | Достаточность | да/нет | Нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Да требует ремонта |  |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | Нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | Нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | Да |  |
|  | Наименование |  | Горка, песочница, турник, беседка, качели |  |
|  | Количество | ед. | 5 |  |
|  | Достаточность | да/нет | Нет |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Неуд. |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | Нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | Нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | Уд. |  |
|  | Наличие | да/нет | Да |  |
|  | Наименование |  | Цветочные клумбы, кустарники |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 7 |  |
|  | Достаточность | да/нет | Да |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | Нет |  |
| 2.9 | Иное |  | Нет |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: 26 июля 2017г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 15.10.2019г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома* | 662355, Россия, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, дом 13 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* | 24:03:3501009:34 |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 203 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 3908 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** | не благоустроенная |

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 7 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл. |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 9 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 8 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовл |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Да Требует ремонта | 895,56 кв.м |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Детский игровой комплекс, качели, скамейки, карусели, песочница |  |
|  | Количество | ед. (комплекс) | 5 |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | хорошее |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | клумбы деревья |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 160 кв.м./7 |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  | нет |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 л.

Дата проведения инвентаризации: «15» октября 2019г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

ПАСПОРТ

благоустройства дворовой территории 
по состоянию на 20.10.2020г.

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Адрес многоквартирного дома* | 662355, Россия, Красноярский край, Балахтинский район, с. Кожаны, дом 12 |
| 1.2 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории)* | 24:03:3501009:36 |
| 1.3 | Численность населения, проживающего в пределах территории благоустройства, чел. | 181 |
| 1.4 | Общая площадь территории, кв. м. | 3777 |
| 1.5 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** | не благоустроенная |

* - при образовании дворовой территории земельными участками нескольких МКД в пунктах 1.1. и 1.2 указываются данные для каждого МКД.

** - благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом дошкольного возраста и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Минимальный перечень характеристик благоустройства |
| 1.1 | Освещение | да/нет | да |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. | 6 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 1.2 | Наличие скамеек | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 7 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 1.3 | Наличие урн для мусора | да/нет | да |  |
|  | Количество | ед. | 6 |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | неудовл |  |
|  | Достаточность | да/нет | нет |  |
| 1.4 | Состояние дорожного покрытия дворовых проездов (требует ремонта/ не требует) | да/нет | Да требует ремонта | 989,6 кв.м |
| 2. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству |
| 2.1 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет | нет |  |
| 2.3 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет | да | Общая с д.№13 |
|  | Наименование | Шт. | Качеля, карусель, качеля на пружине, балансирующая качеля, скамейки – 7шт., игровой комплекс, песочница, урны –3шт. |  |
|  | Количество | ед. | 16 |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | хорошее |  |
| 2.4 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.5 | Наличие площадок для отдыха | да/нет | нет |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
| 2.6 | Наличие автомобильных парковок | да/нет | нет |  |
| 2.7 | Состояние озеленения придомовой территории (газоны, кустарники, деревья, цветочное оформление, иное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) | удовл |  |
|  | Наличие | да/нет | да |  |
|  | Наименование |  | Газоны, цветочное оформление, кустарники, деревья |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) | 616,0/7 |  |
|  | Достаточность | да/нет | да |  |
| 2.8 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) | да/нет | нет |  |
| 2.9 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на 1 листе.

Дата проведения инвентаризации: «20» октября 2020г.

Инвентаризационная комиссия:

## Приложение № 7

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

ПАСПОРТ

благоустройства общественной территории по состоянию на _________________

1. Общие сведения о территории благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Физическое расположение общественной территории |  |
| 1.2 | Наименование общественной территории* |  |
| 1.3 | Общая площадь общественной территории, кв. м. |  |
| 1.4 | Назначение |  |
| 1.5 | Кадастровый номер земельного участка (дворовой территории) |  |
| 1.6 | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/ не благоустроенная) ** |  |
| 1.7 | Численность населения, имеющая удобный пешеходный доступ к основным площадкам территории, чел.*** |  |
| 1.8 | Наличие объектов недвижимого имущества, незавершенного строительства, земельных участков в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |  |

*территории массового отдыха населения (парки, скверы и т.п.) наиболее посещаемые муниципальные территории общего пользования (центральные улицы, аллеи, площади и другие)

**  благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

*** под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному прямому маршруту

2. Характеристика благоустройства

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Освещение | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 2 | Наличие скамеек | да/нет |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 3 | Наличие урн для мусора | да/нет |  |  |
|  | Количество элементов освещения | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 4 | Состояние дорожного покрытия проезжей части (требует ремонта/ не требует) | да/нет |  |  |
| 5 | Наличие оборудованной контейнерной площадки | да/нет |  |  |
| 6 | Наличие пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
|  | Потребность в ремонте пешеходных дорожек | да/нет |  |  |
| 7 | Наличие детских площадок, игрового оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 8 | Наличие спортивных площадок, спортивного оборудования | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 9 | Наличие площадок для отдыха | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | ед. |  |  |
|  | Оценка технического состояния (удовлетворительное/ неудовлетворительное) | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 10 | Состояние озеленения территории | (хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное) |  |  |
|  | Наличие | да/нет |  |  |
|  | Наименование |  |  |  |
|  | Количество | (кв.м /штук) |  |  |
|  | Достаточность | да/нет |  |  |
| 11 | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования на детских и спортивных площадках; спусков, пандусов для обеспечения беспрепят ственного перемещения) | да/нет |  |  |
| 12 | Иное |  |  |  |

Приложение: Схема земельного участка территории с указанием ее размеров и границ, размещением объектов благоустройства на _____ л.

Дата проведения инвентаризации: «___»_____________ 20___г.

Инвентаризационная комиссия:

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

________________ /_____________/____________________________

(организация, должность)           (подпись)                        (Ф.И.О.)

Приложение № 8

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

| № п/п | Адрес объекта недвижимого имущества | Кадастровый номер земельного участка | Общая площадь земельного участка | Наличие урн на земельном участке | Наличие освещения на земельном участке | Наличие лавок на земельном участке | Наличие малых архитек-турных форм на земельном участке | Наличие асфальти-рованного проезда на земельном участке | ИНН юридичес-кого лица, ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование муниципального образования (муниципаль-ного района/ городского округа/сельского поселения), наименование населенного пункта, адрес объекта недвижимого имущества | Физическое расположение общественной территории | Наименование объекта недвижимого имущества, расположенного на земельном участке | Вид пользования объекта недвижимого имущества/ земельного участка (аренда, собственность, безвозмездное пользование) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________

## (подпись)                                                                             (расшифровка подписи

## Приложение № 9

к муниципальной программе «Формирование комфортной городской(сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете Балахтинского района Красноярского края

Паспорт дворовой территории

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения

| Общие сведения о территории благоустройства |
| --- |
| Наименование муниципального образования (муниципального района/городского округа/сельского поселения) | тип населенного пункта | наименование населенного пункта | тип улицы | наименование улицы | номер дома | Кадастровый номер земельного участка | Численность населения, проживающего в пределах территории, чел. | Оценка уровня благоустроенности территории (благоустроенная/не благоустроенная)* | Соответствие внешнего вида ИЖС правилам благоустройства (да/ нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Общие сведения о жилых домах | Количественные характеристики |
| --- | --- |
| реквизиты правового акта об изъятии земельного участка, на котором расположен жилой дом для государственных или муниципальных нужд | общая площадь жилых и нежилых помещений в доме, кв. м | количество квартир, шт. |
| дата (ДД.ММ.ГГГГ), заключения межведомственной комиссии | номер заключения межведомственной комиссии | дата (ДД.ММ.ГГГГ) распорядительного акта органа местного самоуправления | номер распорядительного акта органа местного самоуправления |  |  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Наличие системы электроснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы отопления | Тип системы отопления | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы горячего водоснабжения | Тип системы горячего водоснабжения |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 |
| Оборудование дома инженерными системами |
| Оценка технического состояния (удовлетворительное /неудовлетворительное) | Наличие системы холодного водоснабжения | Наличие системы холодного водоснабжения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) | Наличие системы водоотведения | Тип системы водоотведения | Оценка технического состояния (удовлетворительное/неудовлетворительное) |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| Сведения о дворовой территории |
| --- |
| Общая площадь дворовой территории | Наличие зданий и сооружений | Назначение зданий и сооружений | Наличие ограждений дворовой территории | Материал ограждения | Расстояние ограждения от дорожного полотна |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

| Характеристики благоустройства |
| --- |
| Требует ремонта дорожное покрытие проезжих частей (да/нет) | Требует ремонта дорожное покрытие пешеходных дорожек, тротуаров (да/нет) | Наличие достаточного освещения территорий (да/нет_ | Наличие площадок (детских, спортивных, для отхыха и т.д.) (количество) | Наличие оборудованной контейнерной площадки (выделенная) (да/нет) | Достаточность озеленения (газонов, кустарников, деревьев, цветочного формления) (да/нет) | Наличие достаточного количества малых архитектурных форм (да/нет) | Наличие приспособлений для маломобильных групп населения (опорных поручней, специального оборудования детских и спортивных площадках, спусков, пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения) (да/нет) |
| 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования                                                                  _____________________                         _________________________

(подпись)                                                             (расшифровка подписи)

* Благоустроенной считается территория, обеспеченная твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов.

## Приложение № 10

к муниципальной программе «Формирование

комфортной городской (сельской) среды»

на 2018-2024 годы  в Кожановском сельсовете

Балахтинского района Красноярского края

Информация

о достигнутых показателях результативности Кожановского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

(наименование муниципального образования)

за 4 квартал 2019 года

(по кварталам, нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единицы измерения | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании | шт | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования | % | 0 | 0 | 14,29 | 14,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании | тыс.кв.м | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь благоустроенных дворовых территорий, в муниципальном образовании | тыс.кв.м | 0 | 0 | 3,73 | 3,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий муниципального образования | % | 0 | 0 | 13,63 | 13,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс.чел. | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс.чел. | 0 | 0 | 0,22 | 0,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % | 0 | 0 | 17,05 | 17,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количество общественных территорий муниципального образования | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Площадь общественных территорий муниципального образования | тыс.кв.м | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель органа местного самоуправления

муниципального образования                                _________                __________________

(подпись)                                (расшифровка подписи)

Информация

о достигнутых показателях результативности Кожановского сельсовета Балахтинского района Красноярского края

(наименование муниципального образования)

за 4 квартал 2020 года

(по кварталам, нарастающим итогом)

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единицы измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | II квартал | III квартал | IIII квартал | IIV квартал | II квартал | III квартал | IIII квартал | IIV квартал | I квартал | III квартал | III квар тал | IIV квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 11 | Количество дворовых территорий в муниципальном образовании | шт | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Количество благоустроенных дворовых территорий | шт | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых территорий муниципального образования | % | 14,29 | 14,29 | 28,57 | 28,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Площадь дворовых территорий в муниципальном образовании | тыс.кв.м | 27,36 | 27,36 | 27,36 | 27,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Площадь благоустроенных дворовых территорий в муниципальном образовании | тыс.кв.м | 3,73 | 3,73 | 7,64 | 7,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий в общей площади дворовых территорий муниципального образования | % | 13,63 | 13,63 | 27,92 | 27,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс.чел. | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Всего населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями на территории муниципального образования | тыс.чел. | 0,22 | 0,22 | 0,423 | 0,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Доля населения, проживающего в многоквартирных домах с благоустроенными дворовыми территориями в общей численности населения в муниципальном образовании | % | 17,88 | 17,88 | 34,39 | 34,39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Количество общественных территорий муниципального образования | шт | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Количество благоустроенных общественных территорий муниципального образования | шт | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Площадь общественных территорий муниципального образования | тыс.кв.м | 3,80 | 3,80 | 3,80 | 3,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Площадь благоустроенных общественных территорий муниципального образования | тыс.кв.м | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Доля площади благоустроенных общественных территорий муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> К отчету прикладываются следующие документы:

выписка из бюджета на текущий финансовый год и плановый период о средствах в бюджете муниципального образования на содержание общественной территории с пояснительной запиской, содержащей сведения об организациях, учреждениях, обеспечивающих содержание общественной территории, объем средств, периодичность;

план проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий на общественной территории на текущий и плановый период.

Глава муниципального образования                  _______________                		     (подпись)                              	             (ФИО)

М.П.

ФИО исполнителя

# Footnotes

При наличии расходных обязательств соответствующих бюджетов на финансирование отдельных мероприятий программы.

Современные общественные зоны - территория муниципального образования соответствующего функционального назначения: площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории.

В данный раздел рекомендуется включать информацию о состоянии сферы благоустройства за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации Программы.

Может быть отражена иная структура по возрасту.

Согласно постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 года № 47 многоквартирным домом признается совокупность двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.

Отражаются показатели по многоквартирным домам, в которых расположено более 3 –ех квартир и включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Отражаются показатели по многоквартирным домам, включенным в программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Общественные территории муниципального образования соответствующего функционального назначения - площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иные территории.

Указать реквизиты муниципального правового акта (дата, номер, наименование).

Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование).

Привести данные о результатах работы комиссии.

Указать реквизиты нормативных правовых актов (дата, номер, наименование).

Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения городских округов (п.25 ст.16) и поселений (п.19 ст.14) отнесено утверждение Правила благоустройства городских округов и поселений, соответственно.

Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны быть приведены в  соответствие с рекомендациями министерства строительства и ЖКХ РФ, утвержденными приказом от 13.04.2017 № 711/пр и утверждены в срок до 01.09.2017.

Согласно ст. 28 федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ Правила благоустройства территорий поселений, городских округов должны выноситься на публичные слушания. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.

В концепции отражается настоящее и будущее территории

а) характеристика, описание (текстовое, графическое) территории в настоящее время, место расположения (адрес), анализ существующих сценариев использования, анализ проблем, анализ ценностей и потенциала территории, задачи по развитию территории;

б) характеристика, описание (текстовое, графическое), планируемые сценарии использования территории по результатам работ по благоустройству.

# Согласно ст. 14.2 закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» органы местного самоуправления городских округов, поселений края наделяются государственными полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в соответствии с Законом края от 23.04.2009 № 8-3170. Административные комиссии рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 5.1 «Нарушение правил благоустройства городов и других населенных пунктов» Закона «Об административных правонарушениях».

Инвентаризация дворовых территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном правительством Красноярского края.

Доля финансового участия заинтересованных лиц от сметной стоимости работ по благоустройству: 2% - минимальный перечень.

Согласно ст.16 федерального закона от 29.12.2004  № 189-Фз в случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не сформирован до введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом. Формирование земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, осуществляется органами местного самоуправления.

Проведение инвентаризации общественных территорий с учетом их физического состояния проводится в порядке, установленном Правительством Красноярского края

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, реализуется на основании  заключенных соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства по результатам проведенной инвентаризации.

Инвентаризация проводится в порядке, установленном Правительством края.

Мероприятия государственной программы  «Содействие развитию местного самоуправления», утвержденной постановлением Правительства края от 30.09.2013 № 517-п (конкурсы «Жители – за чистоту и благоустройство», «Инициатива жителей – эффективность в работе»  и т.д.).